LA CASA UNIVERSALE DI GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELLA SEGRETERIA

4 luglio 2022

Trasmesso via e-mail

A tutte le Assemblee Spirituali Nazionali

Cari amici baha’i,

la Casa Universale di Giustizia desidera informarvi dei progressi compiuti nelle ultime settimane nella costruzione del Mausoleo di ‘Abdu’l-Bahá.

Dopo l’incendio di inizio aprile, il cantiere del Mausoleo è stato chiuso. Questo per consentire un’indagine approfondita sulla causa dell’incendio e sul suo impatto immediato. L’indagine ha ora ha concluso e confermato che l’incendio è stato causato da un incidente. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per tutte le perdite subite sta procedendo bene.

I lavori di costruzione delle aree non colpite dall’incendio sono proseguiti, ma il sito è stato riaperto solo di recente per la pulizia delle aree colpite. Le strutture sono fondamentalmente sane, ma per garantire che il progetto risponda ai più alti criteri di eccellenza e che l’intento progettuale sia pienamente realizzato, sono stati avviati test approfonditi per accertare quali parti debbano essere riparate e quali sostituite. La determinazione della natura di questo lavoro di riparazione per alcune parti della pavimentazione, delle pareti e delle colonne comporta una scrupolosa consultazione con gli ingegneri strutturali del progetto e una revisione da parte di esperti esterni.

Non è stata fissata una data esatta per la conclusione del progetto, ma si è certi che l’incidente provocherà un sostanziale ritardo nel completamento dell’estremo luogo di riposo di ‘Abdu’l-Bahá. Questo però non comporterà che l’entità dei contributi sia più elevata di quella già annunciata.

Con amorevoli saluti bahá’í,

Il Dipartimento della segreteria

cc: Centro Internazionale d’Insegnamento

Corpi dei Consiglieri

Consiglieri

Centro Mondiale Bahá’í • PO Box 155 • 3100101 Haifa, Israele

Tel: +972 (4) 835 8358 • Email: secretariat@bwc.org